## Slide 1
受注業務のデジタル化で、
月120時間の手作業を削減する
株式会社サンプル精工 様 ご提案資料
2026年10月 ｜ 株式会社サンプルコンサルティング

## Slide 2: 受注処理の7割を自動化し、年間約860万円のコスト削減を見込む
1
現状：受注1件あたり平均18分、うち12分が転記と確認作業
FAX・メールで届く注文書を、担当者3名が基幹システムへ手入力している
2
課題：転記ミスによる誤出荷が月6件、繁忙期は残業が月40時間超
属人化しており、担当者の休暇時に処理が滞る
3
打ち手：注文書の読み取り→システム登録→確認依頼までを自動化
AI-OCRと既存の基幹システムAPIを連携。人は例外処理と最終確認のみ
4
効果：月120時間の削減、誤出荷ゼロ化、投資回収は約7か月
初期費用480万円、運用費月8万円（詳細は p.6）

## Slide 3: ミスと残業の根本原因は「人による転記」に集中している
業務フローを分解すると、問題の8割は注文書の読み取りと転記の工程で発生している
出所：受注担当者3名へのヒアリング（2026年9月）、受注データ（2026年4〜9月）
現状
課題
打ち手
FAX・PDFの注文書を目視で読み取り
品番の読み違い・桁ずれが発生
AI-OCRで自動読み取りし、品番マスタと自動照合
基幹システムへ手入力（1件約12分）
繁忙期に処理が追いつかない
読み取り結果をAPI経由で自動登録
担当者がダブルチェック
チェック自体が属人化
差異があるものだけを担当者に通知

## Slide 4: 繁忙期の受注件数は通常月の1.8倍で、現体制では処理しきれない
出所：基幹システムの受注データ（2026年4〜9月）
Chart: 
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
受注件数 | 410 | 395 | 520 | 740 | 690 | 430
（件）
示唆
7〜8月の受注は通常月の約1.8倍
1件18分で計算すると、繁忙月は約220時間が必要
担当者3名の処理能力（約150時間）を大きく超えている

## Slide 5: 3つの選択肢のうち、案Bが費用対効果と導入リスクのバランスに優れる
出所：各社見積もり（2026年10月時点）をもとに作成
 | 案A：人員増強 | 案B：AI-OCR＋API連携 | 案C：基幹システム刷新
初期費用 | 0円 | 480万円 | 3,200万円
年間コスト | 約900万円（2名採用） | 約96万円 | 約360万円
削減時間 | —（工数は減らない） | 月120時間 | 月140時間
導入期間 | 2〜3か月（採用） | 3か月 | 12〜18か月
主なリスク | 採用難・教育負担 | 読み取り精度の初期調整 | 長期化・現場の混乱

## Slide 6: 導入後12か月で、時間・品質・費用のすべてに効果が出る
結論 初期投資480万円は、約7か月で回収できる
出所：当社試算（人件費は時給換算3,000円で計算）
削減できる作業時間
120 時間/月
受注処理の約7割を自動化。担当者は例外処理と顧客対応に集中できる
誤出荷
0 件/月
現状は月平均6件。品番マスタとの自動照合で転記ミスを防ぐ
投資回収期間
7 か月
初期費用480万円に対し、年間約860万円の削減効果

## Slide 7: まずは「効果が大きく、すぐ始められる」受注処理から着手する
在庫引当の自動化
効果は大きいが、在庫データの整備が先に必要
受注処理の自動化（今回の提案）
効果が大きく、既存システムのAPIですぐ始められる
請求書発行の電子化
効果は限定的。受注処理の後に検討
日報のデジタル化
すぐ始められるが、削減効果は小さい
効果の大きさ
導入のしやすさ

## Slide 8: 3か月で本番稼働し、4か月目から効果測定に入る
11月
12月
1月
2月
3月
要件整理
業務フロー確認・帳票収集
開発・設定
AI-OCR設定
API連携開発
テスト
並行稼働テスト
本番稼働
本番稼働
効果測定・改善

## Slide 9: 導入後の受注処理は、人の作業が「確認」だけになる
結論 担当者は「入力」から解放され、例外処理と顧客対応に時間を使える
STEP 1
注文書を受信
FAX・メール・PDFを専用フォルダに自動保存
STEP 2
AIが読み取り
品番・数量・納期を抽出し、品番マスタと照合
STEP 3
システムに登録
照合済みのデータをAPI経由で基幹システムに登録
STEP 4
差異だけ確認
照合できなかった項目のみ担当者に通知し、人が最終判断

## Slide 10: 11月中にご判断いただければ、来年3月の繁忙期前に稼働できる
# | 実施事項 | 担当 | 期限
1 | 本提案のご承認と予算の確保 | サンプル精工 様 | 11月14日
2 | 注文書サンプル（直近3か月分）のご提供 | サンプル精工 様 | 11月21日
3 | 要件定義書のご提出 | 当社 | 11月28日
4 | キックオフミーティング | 双方 | 12月第1週